| Учредитель: МУ «Администрация «Сельского поселения Каркатеевы» | бюллетень сельского поселения Каркатеевы | № 53, 15 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- |

Постановление администрации от 15.12.2016 № 234-па «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 22.11.2013 № 161-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на период 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава сельского поселения Каркатеевы, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 22.11.2013 № 161-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на период 2014 – 2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Каркатеевский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования                                                А.В.Архипов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Каркатеевы

от  _15.12.2016_  № __234-па_

Паспорт

муниципальной программы сельского поселения Каркатеевы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах поселения на период 2014 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации сельского поселения Каркатеевы от 22.11.2013 № 163-па |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» |
| Соисполнитель муниципальной программы | Нет |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение безопасности дорожного движения, создание условий для устойчивого развития сельского поселения Каркатеевы за счет совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах сельского поселения Каркатеевы |
| Задача муниципальной программы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каркатеевы, повышение технического уровня автомобильных дорог местного значения, повышение эффективности управления автомобильными дорогами местного значения. |
| Подпрограммы | Нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 2.Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 11 191,474 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 – 1 368,000 тыс. руб. 2015 – 300,000 тыс. руб. 2016 – 3 282,474 тыс. руб. 2017 – 1 501,000 тыс. руб. 2018 – 1 580,000 тыс. руб. 2019 – 1 580,000 тыс. руб. – 1 580,000 тыс. руб. |

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Каркатеевы»

Сельское поселение Каркатеевы имеет сложившуюся улично-дорожную сеть    из 9 автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий  улично-дорожной сети в границах сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств, погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая улично-дорожная сеть не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на проведение ремонтных работ  привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия улично-дорожной сети. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог - 10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем 15 - 20 лет и более.

Большая часть улично-дорожной сети требует  приведения дорог в нормативное состояние.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие  и совершенствование улично-дорожной сети.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия программы.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения, создание условий для устойчивого развития сельского поселения Каркатеевы за счет совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения в границах сельского поселения Каркатеевы.

Задачи: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каркатеевы,  повышение технического уровня автомобильных дорог местного значения, повышение эффективности управления автомобильными дорогами местного значения.

Раздел 3. «Характеристика программных мероприятий»

На территории  муниципального образования сельское поселение Каркатеевы проживает более 1800 человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования сельское поселение Каркатеевы, их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенного пункта поселения.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения муниципального образования с.п. Каркатеевы являются:

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений;

- климатические условия (перепады температур в осенне-весенний период);

- недостаточность финансовых средств на содержание дорог в бюджете МО с.п. Каркатеевы.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения в границе населенного пункта муниципального образования с.п. Каркатеевы.

Развитие дорожной сети муниципального образования, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей	задачей в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения Каркатеевы.

Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы»

В систему мероприятий по реализации муниципальной программы включены:

анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта,

улучшению технического состояния и содержанию автодорог, местного значения, а также обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации.

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

развитие дорожной сети сельского поселения Каркатеевы;

разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

обеспечение безопасности дорожного движения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы планируется выделение 305,00 тыс. рублей из   бюджета сельского поселения, 104,10 тыс. рублей из бюджета Нефтеюганского района и 9281,60 тыс. руб. из окружного бюджета.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Базовый целевой показатель на начало реализации государственной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт улицы Центральной | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 3449,700 | 1368,000 | 300,000 | 1781,700 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 68,000 | 68,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 104,100 | 0,000 | 15,000 | 89,100 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 3277,600 | 1300,000 | 285,000 | 1692,600 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Ремонт улицы Лесной | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 750,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 750,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Ремонт улицы Строителей | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 2251,274 | 0,000 | 0,000 | 1500,774 |  | 1501,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 75,774 | 0,000 | 0,000 | 75,774 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 2175,500 | 0,000 | 0,000 | 1425,000 |  | 1501,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Ремонт улицы Береговой | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 1580,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 1580,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 79,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 79,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1501,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 1501,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Ремонт проезда №1 | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 1580,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 1580,000 | 0,0000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 79,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1501,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 1501,000 | 0,000 |
| 1.6. | Ремонт улицы Молодежной | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 1580,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 580,000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 79,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1501,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 501,000 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | МУ «Администрация сельского поселения Каркатеевы» | ВСЕГО | 11191,474 | 1 368,000 | 300,000 | 3282,474 |  | 1 501,000 | 1 580,000 | 1 580,000 | 1 580,000 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 380,774 | 68,000 | 0,000 | 75,774 |  | 0,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
|  |  |  | Бюджет Нефтеюганского района | 104,100 | 0,000 | 15,000 | 89,100 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 10706,600 | 1 300,000 | 285,000 | 3117,600 |  | 1 501,000 | 1 501,000 | 1 501,000 | 1 501,000 |

| С номерами информационного бюллетеня «Каркатеевский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения Каркатеевы http://admkarkateevy.ru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Каркатеевский вестник» Информационный бюллетень муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» | Отпечатано и размножено с помощью оргтехники администрации сельского поселения Каркатеевы Тираж: 10 экземпляров Цена: Бесплатно | Адрес редакции: 628323 ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, ул. Центральная, 17 Главный редактор: Зырянова А.С. Ответственный за выпуск и распространение бюллетеня Зырянова А.С. | Бюллетень не подлежит государственной регистрации средств массовой информации в соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» |